# QuantumRAG 기술 제안서

NTT 데이터 PoC 제안서

제안사: 퀀텀소프트 주식회사

제안일: 2024년 11월 1일

버전: v1.2 (최종)

# 1. 프로젝트 개요

NTT 데이터의 사내 기술 문서 검색 시스템 고도화를 위한 QuantumRAG Enterprise 도입 제안서입니다. 기존 키워드 기반 검색의 한계를 극복하고, AI 기반 의미 검색으로 개발자 생산성을 향상시키는 것을 목표로 합니다.

## 1.1 프로젝트 범위

대상 문서: 기술 매뉴얼 12,000건 (일본어 80%, 영어 20%)

사용자: 개발자 500명, PM 100명

PoC 기간: 2024년 12월 ~ 2025년 2월 (3개월)

PoC 비용: 연 3.2억원 (월 약 2,667만원)

성공 기준: 검색 정확도 NDCG@10 ≥ 0.80, 응답 시간 ≤ 2초

# 2. 기술 아키텍처

## 2.1 Triple Index Fusion

QuantumRAG의 핵심 검색 기술인 Triple Index Fusion은 세 가지 인덱스를 RRF(Reciprocal Rank Fusion)로 결합합니다:

| 인덱스 | 가중치 | 방식 | 강점 |
| --- | --- | --- | --- |
| Original Embedding | 0.40 | 벡터 유사도 | 의미적 유사 검색 |
| HyPE Embedding | 0.35 | 가상 질문 매칭 | 질문-문서 정밀 매칭 |
| Contextual BM25 | 0.25 | Kiwi 형태소 + 키워드 | 정확한 고유명사 검색 |

## 2.2 다국어 지원

NTT 데이터의 일본어-영어 혼합 문서 환경에 최적화된 다국어 처리를 제공합니다. 일본어 형태소 분석은 MeCab을 사용하며, 한국어는 Kiwi를 지원합니다. 자동 언어 감지로 문서별 최적 분석기를 선택합니다.

## 2.3 Adaptive Query Routing

쿼리 복잡도를 자동 분류하여 최적의 LLM을 선택합니다:
- SIMPLE (단순 사실): gpt-5.4-nano (저비용, 고속)
- MEDIUM (일반 추론): gpt-5.4-mini (균형)
- COMPLEX (복합 분석): Claude Sonnet (고정확도)

이를 통해 월간 API 비용을 40% 이상 절감할 수 있습니다.

# 3. 도입 효과 (기존 고객 사례)

| 고객 | 문서 수 | 검색 정확도 개선 | 응답 시간 개선 | 비용 절감 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 삼성전자 | 50,000건 | +134% | -68% | 연 2억원 |
| KB국민은행 | 3,500건 | +89% | -57% | 연 1.5억원 |
| 네이버 클라우드 | 8,500건 | +19% (Upstage 대비) | -45% | 연 8,000만원 |

# 4. PoC 실행 계획

Phase 1 (1개월): 환경 구축 및 문서 인제스트
  - 온프레미스 서버 설치 (GPU: NVIDIA A10G x2)
  - 12,000건 문서 인제스트 및 인덱싱
  - 예상 인제스트 시간: 약 8시간

Phase 2 (1개월): 파일럿 운영
  - 개발자 50명 대상 베타 테스트
  - 기존 검색 시스템과 A/B 비교
  - 주간 정확도 리포트 제출

Phase 3 (1개월): 최적화 및 평가
  - 피드백 기반 프롬프트/검색 최적화
  - 최종 성과 보고서 제출
  - Go/No-Go 결정 지원

# 5. 가격 및 계약 조건

PoC 비용: 3.2억원/년 (Enterprise 라이선스)
  - 포함: QuantumRAG Enterprise 라이선스, 온프레미스 배포 지원
  - 포함: 전담 엔지니어 1명 (월 2회 방문 지원)
  - 포함: SLA 99.9%, 24시간 긴급 대응
  - 별도: GPU 서버 비용 (NTT 자체 인프라 사용 시 없음)

정식 계약 전환 시: 연 3.2억원 동일 조건 유지 (3년 약정 시 10% 할인)
42Maru 대비 가격 경쟁력: 약 20% 저렴 (42Maru 견적 약 4억원/년 추정)